Информация об инвестиционных  программах и отчетах  об  их реализации.

1. Цель инвестиционной программы.  Поддержание мощностей и замена оборудования

| Наименование мероприятий | Г о д ы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  |  |  |  |
| 2.Срок начала и окончания реализации инвестиционной программы | 1-4 квартал | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 3. Финансирование инвестицион-ной программы, всего тыс.руб | 2888 |  |  | 360,148 | 2161,0 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |
| 3.1. По мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Проект реконструкции котельной ( химводоочистка и газоснабжение котлов ДКВ и ПТВМ) | 2500 |  |  |  | 2161,0 |
| 3.2. По источникам финансирования, тыс.рублей | 388 |  |  | 360,148 |  |
| 3.2.1. Приобретение прибора учета пара ЭМИС-ВИХРЬ-200 с комплектацией и монтажными частями- 2 штуки | 300 |  |  | 256,630 |  |
| 3.2.2 Приобретение прибора учета подпиточной воды в теплосеть ЭМИС-ВИХРЬ-200-050-Ж-Н-1,6-100-А-ГП с комплектом монтажных частей. | 88 |  |  | 103,518 |  |
| 4.Показатели эффективности реализации инвестиционной программы | 388 |  |  |  |  |
| 4..1.По мероприятиям: |  |  |  | 360,148 |  |
| 4.1.1. Приобретение прибора учета пара ЭМИС-ВИХРЬ-200 с комплектацией и монтажными частями- 2 штуки | 300 |  |  | 256,630 |  |
| 4.1.2 Приобретение прибора учета подпиточной воды в теплосеть ЭМИС-ВИХРЬ-200-050-Ж-Н-1,6-100-А-ГП с комплектом монтажных частей. | 88 |  |  | 103,518 |  |

Главный энергетик                                                                О.В.Прохоров